ИНИЦИАТИВНЫЙ ПРОЕКТ

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство общественной территории – кладбища ст.Новомарьевской Шпаковского муниципального округа Ставропольского края».

2. Описание проблемы, решение которой имеет приоритетное значение для жителей станицы Новомарьевской Шпаковского муниципального округа Ставропольского края:

В последние годы перед населением станицы Новомарьевской остро стоит проблема благоустройства и обеспечения надлежащего содержания кладбища, необходимости увеличения территории кладбища в связи с нехваткой существующей площади и несоответствия стандартам похоронного дела. Кладбище станицы Новомарьевской ограждено старым металлическим забором, который необходимо покрасить.

На кладбище имеются могилы ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, и, конечно, обычных людей. Считаем нужным отметить, что неоднократно в территориальный отдел поступали устные жалобы жителей по поводу ограждения, расширения территории кладбища, а также необходимости благоустройства этой общественной территории.

В связи с этим с целью расширения территории кладбища в 2022 году была осуществлена постановка на кадастровый учет с увеличением площади земельного участка кладбища с разрешенным использованием: «ритуальная деятельность», площадь составляет 24170 кв.метров.

В целях сохранности и увековечения вышеуказанного объекта необходимо произвести благоустройство этой общественной территории – кладбища станицы Новомарьевской. Ведь этот вопрос имеет непосредственное отношение и к нравственному воспитанию молодого поколения, так как это особая миссия живущих людей - чтить память умерших и погибших.

3. Обоснование предложений по решению указанной проблемы:

Для осуществления работ по благоустройству общественной территории – кладбища ст.Новомарьевской необходимо выполнить ряд мероприятий: выравнивание земли, спил кустарников и деревьев, очистка территории и вывоз грунта и спиленных веток, установка нового ограждения на присоединенной территории, покраска старого ограждения, установка 2 калиток и 1 ворот для въезда, нового туалета, обустройство пешеходной дорожки, асфальтирование и обордюривание подъездного пути и автостоянки.

4. Описание ожидаемых результатов реализации инициативного проекта:

В результате реализации инициативного проекта общественная территория – кладбище ст.Новомарьевской Шпаковского муниципального округа Ставропольского края будет благоустроена, будет обеспечены сохранность и содержание кладбища за счет увеличения площади кладбища, путем установки нового забора по дополнительному периметру, дополнительных калиток для входа, нового туалета, ворот для возможного въезда автомобилей на территорию кладбища по асфальтированному подъезду, будет обустроена парковка для автомобилей. Также реализация инициативного проекта значительно будет способствовать снижению социальной напряженности среди населения станицы.

5. Описание воздействия результатов реализации инициативного проекта на состояние окружающей среды: Ожидается положительное воздействие на состояние окружающей среды, повышение качества среды обитания населения станицы Новомарьевской Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

6. Предварительный расчет необходимых расходов на реализацию инициативного проекта согласно сметы: 1 453 550, 22 рублей, в том числе:

6.1. Объем инициативных платежей населения населенного пункта

– 155 550,22 рублей, что составляет 10,70% софинансирования от суммы сметы.

6.2. Объем инициативных платежей индивидуальных предпринимателей и организаций, осуществляющих деятельность на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края (далее – индивидуальные предприниматели и организации) – 210 000,00 рублей, что составляет 14,45% софинансирования от суммы сметы.

7. Планируемый срок реализации инициативного проекта: 31 декабря 2023 г.

8. Сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта:

8.1. Численность населения населенного пункта, изъявивших желание принять трудовое участие в реализации инициативного проекта: 35 человек.

8.2. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию инициативного проекта в натуральной форме – 25 300 рублей (таблица 1).

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование  материалов | Единица измерения  (кг, метр,  и т.д.) | Количество | Цена за единицу (рубли) | Общая стоимость (рубли) (гр.4\*гр.5) |
| ИП Головченко В.А. | | | | | |
| 1. | Щебень | м3 | 22 | 1 150 | 25 300 |
| Итого: | | | | | 25 300 |
| Всего вклад в натуральной форме: | | | | | 25 300 |

8.3. Вклад индивидуальных предпринимателей и организаций в реализацию инициативного проекта в форме безвозмездного оказания услуг (выполнения работ) – 107 000 рублей (таблица 2).

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вид работы | | Единица измерения  (метр2 т.п.) | | Объем  работ | | Цена за единицу (рубли) | | | Общая стоимость (рубли) (гр.4\*гр.5) |
| ИП Головченко В.А. | | | | | | | | | | |
| 1. | | Спил деревьев и корчевание пней | | час | | 10 | | 5 000 | 50 000 | |
| 2. | | Предоставление автовышки для спила деревьев | | час | | 10 | | 3 700 | 37 000 | |
| 3. | | Погрузка и вывоз мусора и порубочного материала | | час | | 10 | | 2 000 | 20 000 | |
| Итого: | | | | | | | | | 107 000 | |
| Всего вклад безвозмездным оказанием услуг (выполнением работ): | | | | | | | | | | 107 000 |

9. Указание на объем средств бюджета Шпаковского муниципального округа, если предполагается использование этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением планируемого объема инициативных платежей: 1 088 000, 00 рублей (74,85% софинансирования от суммы сметы).

10. Указание на территорию округа или часть территории округа, в границах которой будет реализовываться инициативный проект, в соответствии с Порядком: кладбище в ст.Новомарьевской, кадастровый номер земельного участка: 26:11:030402:3047, площадь 24170 кв.метров.

11. Ориентировочное количество жителей, заинтересованных в реализации инициативного проекта: все жители станицы Новомарьевской Шпаковского муниципального округа Ставропольского края.

12. Сведения об использовании средств массовой информации и других средств информирования населения в процессе отбора проекта:

- официальный сайт администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, раздел «территориальный отдел ст. Новомарьевской»- <https://shmr.ru/region/territorialnye-otdely/territorialnyy-otdel-st-novomarevskoy/>

- Телеграм - в группе «Новомарьевский ТО АШМО»

- ВКонтакте - в группе «станица Новомарьевская» (vk.com/novomarievka)

- Одноклассники - в группе «Дом культуры станицы Новомарьевской» в разделе МЕСТНАЯ ИНИЦИАТИВА (ok.ru/profile/560388355583)

- газета «Шпаковский вестник» .

13. Контактные данные лица (представителя инициатора проекта), ответственного за инициативный проект (фамилия, имя, отчество (при наличии), номер телефона, адрес электронной почты):

Индюченко Игорь Петрович, тел. 8-86553-4-83-10, [admi.novom@yandex.ru](mailto:admi.novom@yandex.ru).

Приложение: 1. Локальный сметный расчет – на 6 стр. в 1 экз.

Руководитель инициативной группы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.П.Индюченко

Члены инициативной группы: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В.Падальцин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В.Кузнецова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.И.Шевякин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Л.Н.Грабовская

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В.Рыбалко

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.А.Тангатарова

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Д.В.Веригин

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ М.И.Тананаев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.С.Самарин