УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 10 ноября 2023 г. № 1646

(в редакции постановления администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

от 23 марта 2026 г. № 316)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

ПАСПОРТ

муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» (далее – Программа)

| Ответственный исполнитель Программы | комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа |
| --- | --- |
| Соисполнители Программы | администрация Шпаковского муниципального округа |
| Участники Программы | администрация Шпаковского муниципального округа |
| Подпрограммы Программы | нет |
| Цель Программы | повышение эффективности использования энергетических ресурсов |
| Задачи Программы | повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов учета энергоресурсов; приведение в безопасное техническое состояние потенциально опасных инженерных сооружений, в том числе гидротехнических сооружений |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | сокращение расходов бюджета администрации Шпаковского округа на обеспечение энергетическими ресурсами; годовая экономия энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа; сокращение потерь энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа; сокращение потерь энергетических ресурсов в сетях наружного освещения г. Михайловска Шпаковского муниципального округа; увеличение количества безопасных технологических сооружений, в том числе гидротехнических сооружений |
| Этапы и сроки реализации Программы | программа реализуется в один этап 2024–2028 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования Программы составит 377548,22 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 45305,92 тыс. рублей; в 2025 году – 72348,97 тыс. рублей; в 2026 году – 86631,11 тыс. рублей; в 2027 году – 86631,11 тыс. рублей; в 2028 году – 86631,11 тыс. рублей; в том числе за счет средств: федерального бюджета – 16438,35 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 16438,35 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; бюджета Ставропольского края – 879,02 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 879,02 тыс. рублей; в 2025 году – 0,00 тыс. рублей; в 2026 году – 0,00 тыс. рублей; в 2027 году – 0,00 тыс. рублей; в 2028 году – 0,00 тыс. рублей; бюджета Шпаковского муниципального округа – 360230,85 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2024 году – 27988,55 тыс. рублей; в 2025 году – 72348,97 тыс. рублей; в 2026 году – 86631,11 тыс. рублей; в 2027 году – 86631,11 тыс. рублей; в 2028 году – 86631,11 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | повышение энергетической эффективности при потреблении энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа; приведение в безопасное техническое состояние потенциально опасных инженерных сооружений, в том числе гидротехнических сооружений |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Программа разработана на основании Федерального закона от 
23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 17 февраля 2010 г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием энергетических ресурсов, является одной из приоритетных задач. Рост тарифов на тепловую и электрическую энергию, опережающий уровень инфляции, приводит к повышению расходов местного бюджета, учреждений социальной сферы района, увеличению коммунальных платежей. Все эти негативные последствия обусловливают объективную необходимость экономии топливно-энергетических ресурсов и актуальность проведения целенаправленной политики энергосбережения.

Вопросы энергетической эффективности сегодня становятся инструментом повышения экономических показателей, снижения расходов бюджета, решения природоохранных проблем. Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения расходов бюджета, мероприятия Программы должны быть направлены на приоритетное решение задач энергосбережения.

Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов и создания условий для решения социальных проблем.

При этом Программа, предусматривает заключение долгосрочного энергосервисного контракта (семь лет с момента подписания контракта) на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов.

Раздел 2. Цель и задачи, индикаторы достижения цели Программы,

сроки и этапы ее реализации

Целью Программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов.

Для достижения цели Программы необходимо решение следующих 
задач:

повышение энергосбережения и эффективности использования топливно-энергетических ресурсов путем внедрения современных энергосберегающих технологий, оборудования и приборов учета энергоресурсов;

приведение в безопасное техническое состояние потенциально опасных инженерных сооружений, в том числе гидротехнических сооружений.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты, цели Программы

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, приведены в приложении № 2 к настоящей Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составит 377548,22 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году – 45305,92 тыс. рублей;

в 2025 году – 72348,97 тыс. рублей;

в 2026 году – 86631,11 тыс. рублей;

в 2027 году – 86631,11 тыс. рублей;

в 2028 году – 86631,11 тыс. рублей;

в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 16438,35 тыс. рублей, в том числе по годам:

в 2024 году – 16438,35 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей;

бюджета Ставропольского края – 879,02 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

в 2024 году – 879,02 тыс. рублей;

в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2026 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2027 году – 0,00 тыс. рублей;

в 2028 году – 0,00 тыс. рублей;

бюджета Шпаковского муниципального округа – 360230,85 тыс. рублей в том числе по годам:

в 2024 году – 27988,55 тыс. рублей;

в 2025 году – 72348,97 тыс. рублей;

в 2026 году – 86631,11 тыс. рублей;

в 2027 году – 86631,11 тыс. рублей;

в 2028 году – 86631,11 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в приложении № 3 к настоящей Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Программы

Выполнение основных мероприятий Программы позволит обеспечить реализацию комплекса мер по:

повышению энергетической эффективности при потреблении энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа;

приведение в безопасное техническое состояние потенциально опасных инженерных сооружений, в том числе гидротехнических сооружений.

Программа предусматривает реализацию следующих мероприятий:

оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета всех видов энергетических ресурсов, а также ввод их в эксплуатацию, техническое обслуживание и поверка;

модернизация оборудования в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа;

промывка систем отопления, гидравлические испытания в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа;

техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа;

приобретение и установка энергосберегающих устройств;

разработка электронного моделирования аварийных ситуаций в сетях теплоснабжения Шпаковского муниципального округа;

энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации объектов наружного освещения г. Михайловска Шпаковского муниципального округа;

капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Ставропольского края, муниципальной собственности, капитальный ремонт и ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений.

Реализация вышеуказанных мероприятий повлияет на повышение энергетической эффективности при потреблении энергоресурсов в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в собственности Шпаковского муниципального округа, и приведение в безопасное техническое состояние потенциально опасных инженерных сооружений, в том числе гидротехнических сооружений.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 4 к настоящей Программе.

______________