|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕН  постановлением администрации Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края  от 16 июня 2022 г. № 915  (в редакции постановления администрации  Шпаковского муниципального округа  Ставропольского края |

РЕЕСТР

многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту, установленных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, а также нормативно-правовым актом субъекта Российской Федерации

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код МКД\* | Ккод конструктивного элемента\*\*\* | № п/п | Год проведе-ния работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капита-льного ремонта\* | Вид работ | Объем конструктив-ного элемен-та | Единица изме-рения | Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в соответствии с нормативно-правовым актом Правительства Ставропольского края | Стоимость всего | Стоимость СМР | Стоимость строительного контроля | Стоимость разработки проектной документ-ции\*\*\*\* |
| 10548 | 85772 | 1 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 710,00 | пм | 2 060,00 | 1 493 899,64 | 1 462 600,00 | 31 299,64 | 0,00 |
| 10548 | 85773 | 2 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт крыши | 762,00 | м2 | 6 526,00 | 5 079 230,18 | 4 972 812,00 | 106 418,18 | 0,00 |
| 10559 | 85796 | 3 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1350,00 | пм | 2 060,00 | 2 840 513,40 | 2 781 000,00 | 59 513,40 | 0,00 |
| 10559 | 85797 | 4 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 6 526,00 | 3 999 393,84 | 3 915 600,00 | 83 793,84 | 0,00 |
| 9244 | 82780 | 6 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1920,00 | пм | 2 060,00 | 4 039 841,28 | 3 955 200,00 | 84 641,28 | 0,00 |
| 9244 | 82781 | 7 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт крыши | 1003,00 | м2 | 6 526,00 | 6 685 653,37 | 6 545 578,00 | 140 075,37 | 0,00 |
| 11191 | 87478 | 8 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 780,00 | пм | 2 060,00 | 1 641 185,52 | 1 606 800,00 | 34 385,52 | 0,00 |
| 11191 | 87479 | 9 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт крыши | 692,00 | м2 | 8 845,00 | 6 251 723,84 | 6 120 740,00 | 130 983,84 | 0,00 |
| 11204 | 87535 | 10 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт крыши | 1646,00 | м2 | 8 845,00 | 14 870 429,82 | 14 558 870,00 | 311 559,82 | 0,00 |
| 10006 | 84737 | 11 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 735,00 | пм | 2 060,00 | 1 546 501,74 | 1 514 100,00 | 32 401,74 | 0,00 |
| 10006 | 84738 | 12 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт крыши | 685,00 | пм | 8 845,00 | 6 188 483,86 | 6 058 825,00 | 129 658,86 | 0,00 |
| 11059 | 86916 | 13 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 330,00 | пм | 2 060,00 | 694 347,72 | 679 800,00 | 14 547,72 | 0,00 |
| 11059 | 86917 | 14 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт крыши | 560,00 | м2 | 8 845,00 | 5 059 198,48 | 4 953 200,00 | 105 998,48 | 0,00 |
| 11222 | 87640 | 15 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 430,00 | пм | 2 060,00 | 904 756,12 | 885 800,00 | 18 956,12 | 0,00 |
| 11222 | 87641 | 16 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт крыши | 610,00 | м2 | 8 845,00 | 5 510 912,63 | 5 395 450,00 | 115 462,63 | 0,00 |
| 10054 | 84854 | 17 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 95,00 | пм | 5 052,00 | 490 210,72 | 479 940,00 | 10 270,72 | 0,00 |
| 10054 | 84862 | 18 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 180,00 | пм | 4 549,00 | 836 342,75 | 818 820,00 | 17 522,75 | 0,00 |
| 11967 | 91166 | 19 | 2023 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1850,00 | м2 | 2 060,00 | 3 892 555,40 | 3 811 000,00 | 81 555,40 | 0,00 |
|  |  |  | **Итого 2023 год** |  |  |  |  |  |  |  | **72 025 180,29** | **70 516 135,00** | **1 509 045,29** | **0,00** |
| 11147 | 87213 | 1 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт крыши | 673,00 | м2 | 8 845,00 | 6 080 072,46 | 5 952 685,00 | 127 387,46 | 0,00 |
| 11095 | 87058 | 2 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 6 | 1 | ремонт крыши | 360,00 | м2 | 8 845,00 | 3 252 341,88 | 3 184 200,00 | 68 141,88 | 0,00 |
| 52553 | 99572 | 3 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 57Б | 1 | ремонт крыши | 594,00 | м2 | 8 845,00 | 5 366 364,10 | 5 253 930,00 | 112 434,10 | 0,00 |
| 11076 | 86973 | 4 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт крыши | 374,00 | м2 | 8 845,00 | 3 378 821,84 | 3 308 030,00 | 70 791,84 | 0,00 |
| 9233 | 82738 | 5 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 161 | 1 | ремонт крыши | 641,00 | м2 | 6 526,00 | 4 272 685,75 | 4 183 166,00 | 89 519,75 | 0,00 |
| 11060 | 86926 | 6 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 199 | 1 | ремонт крыши | 435,00 | м2 | 6 526,00 | 2 899 560,53 | 2 838 810,00 | 60 750,53 | 0,00 |
| 13043 | 92711 | 7 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 195 | 1 | ремонт крыши | 624,00 | м2 | 6 526,00 | 4 159 369,59 | 4 072 224,00 | 87 145,59 | 0,00 |
| 12994 | 92449 | 8 | 2024 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 10 | 1 | ремонт крыши | 886,00 | м2 | 6 526,00 | 5 905 771,57 | 5 782 036,00 | 123 735,57 | 0,00 |
|  |  |  | **Итого 2024 год** |  |  |  |  |  |  |  | **35 314 987,73** | **34 575 081,00** | **739 906,73** | **0,00** |
| 10421 | 85417 | 1 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 8 | 1 | ремонт крыши | 777,27 | м2 | 6 526,00 | 5 181 014,75 | 5 072 464,02 | 108 550,73 | 0,00 |
| 7363 | 72733 | 2 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Гоголя, д. 26 | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 6 526,00 | 3 999 393,84 | 3 915 600,00 | 83 793,84 | 0,00 |
| 10594 | 85848 | 3 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/1 | 1 | ремонт крыши | 476,00 | м2 | 6 526,00 | 3 172 852,45 | 3 106 376,00 | 66 476,45 | 0,00 |
| 9200 | 82675 | 4 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 196/2 | 1 | ремонт крыши | 936,00 | м2 | 6 526,00 | 6 239 054,39 | 6 108 336,00 | 130 718,39 | 0,00 |
| 10576 | 85817 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500,00 | пм | 4 549,00 | 6 969 522,90 | 6 823 500,00 | 146 022,90 | 0,00 |
| 10576 | 85816 | 6 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500,00 | пм | 5 546,00 | 8 497 026,60 | 8 319 000,00 | 178 026,60 | 0,00 |
| 10576 | 85820 | 7 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт фасада | 1500,00 | м2 | 7 541,00 | 11 553 566,10 | 11 311 500,00 | 242 066,10 | 0,00 |
| 10576 | 85818 | 8 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 8 845,00 | 5 420 569,80 | 5 307 000,00 | 113 569,80 | 0,00 |
| 10576 | 85814 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 600,00 | пм | 7 186,00 | 4 403 868,24 | 4 311 600,00 | 92 268,24 | 0,00 |
| 10576 | 85815 | 9 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 600,00 | пм | 2 060,00 | 1 262 450,40 | 1 236 000,00 | 26 450,40 | 0,00 |
| 10077 | 84974 | 10 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт фасада | 600,00 | м2 | 7 541,00 | 4 621 426,44 | 4 524 600,00 | 96 826,44 | 0,00 |
| 10077 | 84980 | 11 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 450,00 | пм | 7 186,00 | 3 302 901,18 | 3 233 700,00 | 69 201,18 | 0,00 |
| 10077 | 84973 | 12 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 600,00 | пм | 4 549,00 | 2 787 809,16 | 2 729 400,00 | 58 409,16 | 0,00 |
| 10088 | 85030 | 13 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт фасада | 600,00 | м2 | 7 541,00 | 4 621 426,44 | 4 524 600,00 | 96 826,44 | 0,00 |
| 10088 | 85029 | 14 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 600,00 | пм | 2 060,00 | 1 262 450,40 | 1 236 000,00 | 26 450,40 | 0,00 |
| 10088 | 85028 | 15 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 600,00 | пм | 4 549,00 | 2 787 809,16 | 2 729 400,00 | 58 409,16 | 0,00 |
| 10093 | 85072 | 16 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 600,00 | пм | 4 549,00 | 2 787 809,16 | 2 729 400,00 | 58 409,16 | 0,00 |
| 10093 | 85073 | 17 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | ремонт фасада | 600,00 | м2 | 7 541,00 | 4 621 426,44 | 4 524 600,00 | 96 826,44 | 0,00 |
| 10859 | 86539 | 18 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт фасада | 645,00 | м2 | 7 541,00 | 4 968 033,42 | 4 863 945,00 | 104 088,42 | 0,00 |
| 10859 | 86538 | 19 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт подвального помещения | 645,00 | м2 | 6 123,00 | 4 033 850,77 | 3 949 335,00 | 84 515,77 | 0,00 |
| 10859 | 86536 | 20 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 645,00 | пм | 5 546,00 | 3 653 721,44 | 3 577 170,00 | 76 551,44 | 0,00 |
| 10859 | 86537 | 21 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 645,00 | пм | 4 549,00 | 2 996 894,85 | 2 934 105,00 | 62 789,85 | 0,00 |
| 10847 | 86464 | 22 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 250,00 | пм | 4 549,00 | 1 161 587,15 | 1 137 250,00 | 24 337,15 | 0,00 |
| 10847 | 86465 | 23 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | ремонт фасада | 300,00 | м2 | 7 541,00 | 2 310 713,22 | 2 262 300,00 | 48 413,22 | 0,00 |
| 52552 | 99559 | 24 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 645,00 | пм | 5 052,00 | 3 328 272,76 | 3 258 540,00 | 69 732,76 | 0,00 |
| 52552 | 99566 | 25 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 8 | 1 | ремонт фасада | 645,00 | м2 | 7 541,00 | 4 968 033,42 | 4 863 945,00 | 104 088,42 | 0,00 |
| 12988 | 92424 | 26 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500,00 | пм | 4 549,00 | 6 969 522,90 | 6 823 500,00 | 146 022,90 | 0,00 |
| 12988 | 92423 | 27 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500,00 | пм | 5 546,00 | 8 497 026,60 | 8 319 000,00 | 178 026,60 | 0,00 |
| 12988 | 92426 | 28 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт подвального помещения | 600,00 | м2 | 6 123,00 | 3 752 419,32 | 3 673 800,00 | 78 619,32 | 0,00 |
| 12988 | 92427 | 29 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт фасада | 1500,00 | м2 | 7 541,00 | 11 553 566,10 | 11 311 500,00 | 242 066,10 | 0,00 |
| 12988 | 92422 | 30 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 600,00 | пм | 7 186,00 | 4 403 868,24 | 4 311 600,00 | 92 268,24 | 0,00 |
| 12988 | 92425 | 31 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 1500,00 | пм | 2 060,00 | 3 156 126,00 | 3 090 000,00 | 66 126,00 | 0,00 |
| 10822 | 86362 | 32 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт подвального помещения | 645,00 | м2 | 6 123,00 | 4 033 850,77 | 3 949 335,00 | 84 515,77 | 0,00 |
| 10822 | 86363 | 33 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт фасада | 645,00 | м2 | 7 541,00 | 4 968 033,42 | 4 863 945,00 | 104 088,42 | 0,00 |
| 10822 | 86359 | 34 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 645,00 | пм | 5 546,00 | 3 653 721,44 | 3 577 170,00 | 76 551,44 | 0,00 |
| 10822 | 86360 | 35 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 645,00 | пм | 4 549,00 | 2 996 894,85 | 2 934 105,00 | 62 789,85 | 0,00 |
| 10822 | 86361 | 36 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 645,00 | пм | 2 060,00 | 1 357 134,18 | 1 328 700,00 | 28 434,18 | 0,00 |
| 10822 | 86358 | 37 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 645,00 | пм | 7 186,00 | 4 734 158,36 | 4 634 970,00 | 99 188,36 | 0,00 |
| 52554 | 99580 | 38 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 6 526,00 | 3 999 393,84 | 3 915 600,00 | 83 793,84 | 0,00 |
| 52554 | 99577 | 39 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 600,00 | пм | 5 546,00 | 3 398 810,64 | 3 327 600,00 | 71 210,64 | 0,00 |
| 11076 | 86971 | 40 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 400,00 | пм | 5 546,00 | 2 265 873,76 | 2 218 400,00 | 47 473,76 | 0,00 |
| 11076 | 86972 | 41 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400,00 | пм | 4 549,00 | 1 858 539,44 | 1 819 600,00 | 38 939,44 | 0,00 |
| 11076 | 86975 | 42 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт фасада | 530,00 | м2 | 7 541,00 | 4 082 260,02 | 3 996 730,00 | 85 530,02 | 0,00 |
| 11076 | 86974 | 43 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт подвального помещения | 350,00 | м2 | 6 123,00 | 2 188 911,27 | 2 143 050,00 | 45 861,27 | 0,00 |
| 11076 | 86970 | 43 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 4 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 400,00 | м2 | 2 060,00 | 841 633,60 | 824 000,00 | 17 633,60 | 0,00 |
| 11147 | 87215 | 44 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт фасада | 600,00 | пм | 4 186,00 | 2 565 348,24 | 2 511 600,00 | 53 748,24 | 0,00 |
| 11147 | 87211 | 45 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 600,00 | пм | 2 710,00 | 1 660 796,40 | 1 626 000,00 | 34 796,40 | 0,00 |
| 11147 | 87212 | 46 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 270,00 | пм | 1 773,00 | 488 954,39 | 478 710,00 | 10 244,39 | 0,00 |
| 11147 | 87214 | 47 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт подвального помещения | 450,00 | м2 | 3 310,00 | 1 521 375,30 | 1 489 500,00 | 31 875,30 | 0,00 |
| 11147 | 87210 | 48 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 450,00 | пм | 3 127,00 | 1 437 263,01 | 1 407 150,00 | 30 113,01 | 0,00 |
| 11147 | 87209 | 49 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 9 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 450,00 | пм | 3 576,00 | 1 643 636,88 | 1 609 200,00 | 34 436,88 | 0,00 |
| 13097 | 92769 | 50 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 344 | пм | 2 060,00 | 723 804,90 | 708 640,00 | 15 164,90 | 0,00 |
| 13097 | 92767 | 51 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1850,00 | пм | 5 546,00 | 10 479 666,14 | 10 260 100,00 | 219 566,14 | 0,00 |
| 9235 | 82750 | 52 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | ремонт подвального помещения | 450,00 | м2 | 6 123,00 | 2 814 314,49 | 2 755 350,00 | 58 964,49 | 0,00 |
| 10559 | 85794 | 53 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500,00 | пм | 5 546,00 | 8 497 026,60 | 8 319 000,00 | 178 026,60 | 0,00 |
| 10559 | 85798 | 54 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт фасада | 1500,00 | м2 | 7 541,00 | 11 553 566,10 | 11 311 500,00 | 242 066,10 | 0,00 |
| 10559 | 85795 | 55 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500,00 | пм | 4 549,00 | 6 969 522,90 | 6 823 500,00 | 146 022,90 | 0,00 |
| 10559 | 85793 | 56 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 800,00 | пм | 7 186,00 | 5 871 824,32 | 5 748 800,00 | 123 024,32 | 0,00 |
| 9244 | 82776 | 57 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 800,00 | пм | 7 186,00 | 5 871 824,32 | 5 748 800,00 | 123 024,32 | 0,00 |
| 9244 | 82777 | 58 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт подвального помещения | 800,00 | м2 | 6 123,00 | 5 003 225,76 | 4 898 400,00 | 104 825,76 | 0,00 |
| 9244 | 82779 | 59 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500,00 | пм | 4 549,00 | 6 969 522,90 | 6 823 500,00 | 146 022,90 | 0,00 |
| 9244 | 82778 | 60 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500,00 | пм | 5 546,00 | 8 497 026,60 | 8 319 000,00 | 178 026,60 | 0,00 |
| 13097 | 92766 | 61 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1850,00 | пм | 7 186,00 | 13 578 593,74 | 13 294 100,00 | 284 493,74 | 0,00 |
| 13097 | 92772 | 62 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт фасада | 1850,00 | м2 | 7 541,00 | 14 249 398,19 | 13 950 850,00 | 298 548,19 | 0,00 |
| 13097 | 92768 | 63 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1850,00 | пм | 4 549,00 | 8 595 744,91 | 8 415 650,00 | 180 094,91 | 0,00 |
| 13097 | 92771 | 64 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125 | 1 | ремонт подвального помещения | 950,00 | м2 | 6 123,00 | 5 941 330,59 | 5 816 850,00 | 124 480,59 | 0,00 |
| 10548 | 85774 | 65 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт фасада | 645,00 | м2 | 7 541,00 | 4 968 033,42 | 4 863 945,00 | 104 088,42 | 0,00 |
| 10548 | 85770 | 66 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 645,00 | пм | 5 546,00 | 3 653 721,44 | 3 577 170,00 | 76 551,44 | 0,00 |
| 10548 | 85771 | 67 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 645,00 | пм | 4 549,00 | 2 996 894,85 | 2 934 105,00 | 62 789,85 | 0,00 |
| 10548 | 85769 | 68 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 125а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 645,00 | пм | 7 186,00 | 4 734 158,36 | 4 634 970,00 | 99 188,36 | 0,00 |
| 47715 | 97514 | 69 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 192 | 1 | ремонт крыши | 700,00 | м2 | 6 526,00 | 4 665 959,48 | 4 568 200,00 | 97 759,48 | 0,00 |
| 11191 | 87477 | 70 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 645,00 | пм | 4 549,00 | 2 996 894,85 | 2 934 105,00 | 62 789,85 | 0,00 |
| 11191 | 87480 | 71 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт подвального помещения | 645,00 | м2 | 6 123,00 | 4 033 850,77 | 3 949 335,00 | 84 515,77 | 0,00 |
| 11191 | 87481 | 72 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 35 | 1 | ремонт фасада | 645,00 | м2 | 7 541,00 | 4 968 033,42 | 4 863 945,00 | 104 088,42 | 0,00 |
| 11204 | 87537 | 73 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт фасада | 2950,00 | м2 | 7 541,00 | 22 722 013,33 | 22 245 950,00 | 476 063,33 | 0,00 |
| 11204 | 87533 | 74 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 2950,00 | пм | 4 549,00 | 13 706 728,37 | 13 419 550,00 | 287 178,37 | 0,00 |
| 11204 | 87532 | 75 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 2950,00 | пм | 5 546,00 | 16 710 818,98 | 16 360 700,00 | 350 118,98 | 0,00 |
| 11204 | 87536 | 76 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт подвального помещения | 1950,00 | м2 | 6 123,00 | 12 195 362,79 | 11 939 850,00 | 255 512,79 | 0,00 |
| 11204 | 87534 | 77 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 3000,00 | пм | 2 060,00 | 6 312 252,00 | 6 180 000,00 | 132 252,00 | 0,00 |
| 11204 | 87531 | 78 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 41/1 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1500,00 | пм | 7 186,00 | 11 009 670,60 | 10 779 000,00 | 230 670,60 | 0,00 |
| 10001 | 84694 | 79 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500,00 | пм | 5 546,00 | 8 497 026,60 | 8 319 000,00 | 178 026,60 | 0,00 |
| 10001 | 84696 | 80 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт подвального помещения | 600,00 | м2 | 6 123,00 | 3 752 419,32 | 3 673 800,00 | 78 619,32 | 0,00 |
| 10001 | 84693 | 81 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 1500,00 | пм | 5 052,00 | 7 740 169,20 | 7 578 000,00 | 162 169,20 | 0,00 |
| 10001 | 84695 | 82 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500,00 | пм | 4 549,00 | 6 969 522,90 | 6 823 500,00 | 146 022,90 | 0,00 |
| 10001 | 84701 | 83 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 600,00 | пм | 7 186,00 | 4 403 868,24 | 4 311 600,00 | 92 268,24 | 0,00 |
| 10006 | 84739 | 84 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт подвального помещения | 600,00 | м2 | 6 123,00 | 3 752 419,32 | 3 673 800,00 | 78 619,32 | 0,00 |
| 10006 | 84735 | 85 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 1500,00 | пм | 5 546,00 | 8 497 026,60 | 8 319 000,00 | 178 026,60 | 0,00 |
| 10006 | 84740 | 86 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт фасада | 1500,00 | м2 | 7 541,00 | 11 553 566,10 | 11 311 500,00 | 242 066,10 | 0,00 |
| 10006 | 84736 | 87 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 1500,00 | пм | 4 549,00 | 6 969 522,90 | 6 823 500,00 | 146 022,90 | 0,00 |
| 10006 | 84734 | 88 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47а | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 600,00 | пм | 7 186,00 | 4 403 868,24 | 4 311 600,00 | 92 268,24 | 0,00 |
| 11213 | 87599 | 89 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 600,00 | пм | 2 060,00 | 1 262 450,40 | 1 236 000,00 | 26 450,40 | 0,00 |
| 11213 | 87600 | 90 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт фасада | 600,00 | м2 | 7 541,00 | 4 621 426,44 | 4 524 600,00 | 96 826,44 | 0,00 |
| 11213 | 87598 | 91 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 520,00 | пм | 4 549,00 | 2 416 101,27 | 2 365 480,00 | 50 621,27 | 0,00 |
| 11222 | 87637 | 92 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 520,00 | пм | 7 186,00 | 3 816 685,81 | 3 736 720,00 | 79 965,81 | 0,00 |
| 11222 | 87639 | 93 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 520,00 | пм | 4 549,00 | 2 416 101,27 | 2 365 480,00 | 50 621,27 | 0,00 |
| 11222 | 87638 | 94 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 520,00 | пм | 5 546,00 | 2 945 635,89 | 2 883 920,00 | 61 715,89 | 0,00 |
| 11248 | 87750 | 95 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 520,00 | пм | 2 060,00 | 1 094 123,68 | 1 071 200,00 | 22 923,68 | 0,00 |
| 11248 | 87752 | 96 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт фасада | 520,00 | м2 | 7 541,00 | 4 005 236,25 | 3 921 320,00 | 83 916,25 | 0,00 |
| 11248 | 87749 | 97 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 520,00 | пм | 4 549,00 | 2 416 101,27 | 2 365 480,00 | 50 621,27 | 0,00 |
| 11248 | 87748 | 98 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 520,00 | пм | 5 546,00 | 2 945 635,89 | 2 883 920,00 | 61 715,89 | 0,00 |
| 11248 | 87747 | 99 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 520,00 | пм | 7 186,00 | 3 816 685,81 | 3 736 720,00 | 79 965,81 | 0,00 |
| 11260 | 87839 | 100 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 520,00 | пм | 4 549,00 | 2 416 101,27 | 2 365 480,00 | 50 621,27 | 0,00 |
| 11260 | 87838 | 101 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 520,00 | пм | 5 546,00 | 2 945 635,89 | 2 883 920,00 | 61 715,89 | 0,00 |
| 11260 | 87837 | 102 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 520,00 | пм | 7 186,00 | 3 816 685,81 | 3 736 720,00 | 79 965,81 | 0,00 |
| 10061 | 84893 | 103 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/10 | 1 | ремонт крыши | 1153,20 | м2 | 6 526,00 | 7 686 834,96 | 7 525 783,20 | 161 051,76 | 0,00 |
| 10069 | 84924 | 104 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/11 | 1 | ремонт крыши | 702,18 | м2 | 6 526,00 | 4 680 490,61 | 4 582 426,68 | 98 063,93 | 0,00 |
| 10404 | 85328 | 105 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1040,00 | пм | 7 186,00 | 7 633 371,62 | 7 473 440,00 | 159 931,62 | 0,00 |
| 10406 | 85338 | 106 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 1040,00 | пм | 7 186,00 | 7 633 371,62 | 7 473 440,00 | 159 931,62 | 0,00 |
| 10417 | 85401 | 107 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 810,00 | пм | 7 186,00 | 5 945 222,12 | 5 820 660,00 | 124 562,12 | 0,00 |
| 12996 | 92473 | 108 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 11 | 1 | ремонт крыши | 692,70 | м2 | 6 526,00 | 4 617 300,19 | 4 520 560,20 | 96 739,99 | 0,00 |
| 11051 | 86882 | 109 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 400,00 | пм | 2 060,00 | 841 633,60 | 824 000,00 | 17 633,60 | 0,00 |
| 11051 | 86883 | 110 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт подвального помещения | 350,00 | м2 | 6 123,00 | 2 188 911,27 | 2 143 050,00 | 45 861,27 | 0,00 |
| 11051 | 86881 | 111 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400,00 | пм | 4 549,00 | 1 858 539,44 | 1 819 600,00 | 38 939,44 | 0,00 |
| 11051 | 86880 | 112 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 400,00 | пм | 5 546,00 | 2 265 873,76 | 2 218 400,00 | 47 473,76 | 0,00 |
| 11051 | 86884 | 113 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 2 | 1 | ремонт фасада | 530,00 | м2 | 7 541,00 | 4 082 260,02 | 3 996 730,00 | 85 530,02 | 0,00 |
| 11059 | 86919 | 114 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт фасада | 530,00 | м2 | 7 541,00 | 4 082 260,02 | 3 996 730,00 | 85 530,02 | 0,00 |
| 11059 | 86915 | 115 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 400,00 | пм | 4 549,00 | 1 858 539,44 | 1 819 600,00 | 38 939,44 | 0,00 |
| 11059 | 86914 | 116 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 400,00 | пм | 5 546,00 | 2 265 873,76 | 2 218 400,00 | 47 473,76 | 0,00 |
| 11059 | 86918 | 117 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 3 | 1 | ремонт подвального помещения | 350,00 | м2 | 6 123,00 | 2 188 911,27 | 2 143 050,00 | 45 861,27 | 0,00 |
| 13417 | 95799 | 118 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | с. Верхнерусское, ул. Подгорная, д. 97 | 1 | ремонт подвального помещения | 400,00 | м3 | 6 123,00 | 2 501 612,88 | 2 449 200,00 | 52 412,88 | 0,00 |
| 13435 | 95868 | 119 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Ленина, д. 28 | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения | 1,00 | пм | 82 239,00 | 83 998,91 | 82 239,00 | 1 759,91 | 0,00 |
| 13439 | 95900 | 120 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 21 | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения | 1,00 | пм | 82 239,00 | 83 998,91 | 82 239,00 | 1 759,91 | 0,00 |
| 13440 | 95910 | 121 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | ремонт подвального помещения | 645,00 | м2 | 6 123,00 | 4 033 850,77 | 3 949 335,00 | 84 515,77 | 0,00 |
| 13440 | 95909 | 122 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 645,00 | пм | 5 546,00 | 3 653 721,44 | 3 577 170,00 | 76 551,44 | 0,00 |
| 13440 | 95911 | 123 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, ул. Советская, д. 23 | 1 | установка приборов учета холодного водоснабжения | 1,00 | пм | 82 239,00 | 83 998,91 | 82 239,00 | 1 759,91 | 0,00 |
| 11172 | 87362 | 124 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 10 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 600,00 | пм | 5 052,00 | 3 096 067,68 | 3 031 200,00 | 64 867,68 | 0,00 |
| 11284 | 87997 | 125 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 12 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 600,00 | пм | 5 052,00 | 3 096 067,68 | 3 031 200,00 | 64 867,68 | 0,00 |
| 11266 | 87882 | 126 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | п. Цимлянский, ул. Советская, д. 8 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 600,00 | пм | 5 052,00 | 3 096 067,68 | 3 031 200,00 | 64 867,68 | 0,00 |
| 10576 | 85819 | 127 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 169а | 1 | ремонт подвального помещения | 950,00 | м2 | 6 123,00 | 5 941 330,59 | 5 816 850,00 | 124 480,59 | 0,00 |
| 9244 | 82782 | 128 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 173 | 1 | ремонт фасада | 750,00 | м2 | 7 541,00 | 5 776 783,05 | 5 655 750,00 | 121 033,05 | 0,00 |
| 11222 | 87642 | 129 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/6 | 1 | ремонт фасада | 600,00 | м2 | 7 541,00 | 4 621 426,44 | 4 524 600,00 | 96 826,44 | 0,00 |
| 11089 | 87022 | 130 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт фасада | 630,00 | м2 | 7 541,00 | 5 802 663,76 | 4 750 830,00 | 101 667,76 | 0,00 |
| 11089 | 87020 | 131 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт крыши | 570,00 | м2 | 8 845,00 | 6 157 871,31 | 5 041 650,00 | 107 891,31 | 0,00 |
| 11089 | 87010 | 131 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения | 570,00 | пм | 7 186,00 | 5 002 878,83 | 4 096 020,00 | 87 654,83 | 0,00 |
| 11089 | 87011 | 131 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения | 570,00 | пм | 2 060,00 | 1 434 167,88 | 1 174 200,00 | 25 127,88 | 0,00 |
| 11089 | 87019 | 131 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения | 570,00 | пм | 4 549,00 | 3 167 004,70 | 2 592 930,00 | 55 488,70 | 0,00 |
| 11089 | 87018 | 131 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения | 570,00 | пм | 5 546,00 | 3 861 114,11 | 3 161 220,00 | 67 650,11 | 0,00 |
| 11089 | 87017 | 131 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд. Южный, д. 5 | 1 | ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения | 570,00 | пм | 5 052,00 | 3 517 192,30 | 2 879 640,00 | 61 624,30 | 0,00 |
| 11248 | 87751 | 5 | 2025 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/7 | 1 | ремонт крыши | 600,00 | м2 | 8 845,00 | 5 420 569,80 | 5 307 000,00 | 113 569,80 | 0,00 |
|  |  |  | **Итого 2025 год** |  |  |  |  |  |  |  | **667 969 186,66** | **443 590 967,08** | **8 872 172,01** | **0,00** |
| **Итого Шпаковский муниципальный округ** | | | |  |  |  |  |  |  |  | **775 309 354,68** | **548 682 183,08** | **11 121 124,03** | **0,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_