|  | Приложение № 3 к муниципальной программе Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа» |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

# подпрограммы  «Чистый Шпаковский муниципальный округ» муниципальной программы Шпаковского муниципального округа Ставропольского края «Благоустройство Шпаковского

# муниципального округа»

| Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Программы) | администрация Шпаковского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Участники Подпрограммы | юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам проведенных торгов и заключившие контракты (договора) с администрацией Шпаковского муниципального округа |  |
| Подпрограммы Подпрограммы | нет |  |
| Программно-целевые инструменты Подпрограммы |  | не предусмотрены |
| Цель Подпрограммы | улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Шпаковского муниципального округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население |  |
| Задача Подпрограммы | приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований |  |
| Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы | увеличение доли ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) до 100%. Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора твердых коммунальных отходов |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы | Подпрограмма реализуется в один этап -2021 – 2023 годы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы составит 7 153,44 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 690,04 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края – 27,17 тыс.рублей, бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 4 435,90 тыс. рублей в том числе по годам: в 2021 году – 1 003,33 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Ставропольского края – 0,00 тыс.рублей, бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 1 003,33 тыс. рублей, внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей; в 2022 году – 4 112,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 690,04 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края – 27,17 тыс.рублей, бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 1 395,62 тыс. рублей; в 2023 году – 2 037,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 2 037,28 тыс.рублей. |  |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | обеспечение на должном уровне санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Шпаковского муниципального округа; повышение общего уровня благоустройства Шпаковского муниципального округа |  |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Право граждан на благоприятную окружающую среду закреплено в Конституции Российской Федерации, в связи с чем создание благоприятной для проживания и хозяйствования среды является одной из социально значимых задач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные усилия органов государственной власти и органов местного самоуправления при деятельном участии в ее решении населения Шпаковского муниципального округа.

Необходимость формирования муниципальной подпрограммы «Чистый Шпаковский муниципальный округ» (далее - Подпрограмма) вызвана сложностью экологической и санитарной ситуации в Шпаковском муниципального округе. Система сбора и удаления твердых бытовых отходов не соответствует установленным нормам. По подсчетам комитета по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа ежемесячно образуется более 300 кубических метров твердых бытовых отходов, в год – около 3600 кубических метров, то есть при средней плотности мусора (250 кг/м3) в год образуется 900 тонн отходов.

Структура мусора неоднородна. Значительную долю в образующихся твердых коммунальных отходах составляют древесные, бумажные отходы, полиэтилен, пластик, стекло, металл, ветошь.

Действующая в Шпаковском муниципальном округе система сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО) основана на сборе отходов, образующихся в результате жизнедеятельности населения, в контейнеры, вывозящиеся региональным оператором ООО Эко-Сити по установленному графику вывоза, а также путем объезда населенных пунктов специализированной техникой для погрузки ТКО вручную в грузовой отсек.

Система санитарной очистки и уборки территорий Шпаковского муниципального округа организуется в соответствии с Генеральной схемой очистки населенных пунктов Шпаковского муниципального района Ставропольского края, которая предусматривает в том числе необходимое количество контейнеров.

Согласно Генеральной схеме очистки населенных пунктов Шпаковского муниципального района Ставропольского края, для сбора отходов в округе, к 2025 году необходимо установить не менее 4138 единиц стандартных контейнеров (в среднем по 3 контейнера на 1 контейнерную площадку) и контейнерных площадок 1379 единиц. Помимо контейнерных площадок на территории поселений необходимо предусмотреть площадки для крупногабаритного мусора (КГО), в количестве 22 единицы.

Раздел 2. Цели и задачи, индикаторы достижения цели подпрограммы, сроки и этапы ее реализации

Целью Подпрограммы является: - улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Шпаковского муниципального округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население.

Для достижения поставленной цели предполагается решение основной задачи: приведение технического и эксплуатационного состояния существующих и вновь формируемых контейнерных площадок для сбора мусора до нормативных требований.

Индикаторы достижения цели представлены в таблице 1.

Таблица 1

Целевые индикаторы

| № п/п | Наименование индикатора достижения цели Подпрограммы | Единица измерения | Значение индикатора достижения цели Подпрограммы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Увеличение доли ликвидированных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) в общем количестве выявленных несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) до 100% | % | - | 50 | 100 |
| 2 | Количество благоустроенных контейнерных площадок для сбора ТКО | ед. | - | 10 | 10 |

Раздел 2.1. Весовые коэффициенты цели Программы, задач подпрограммы

Сведения о весовых коэффициентах присвоенных цели Программы, задачам подпрограммы приведены в приложении № 6 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Потребность в финансировании при создании и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на территориях Шпаковского муниципального округа определена на основании локального сметного расчета. Локальный сметный расчет выполнен на обустройство 1 площадки и составляет 133 877,00  руб.

Потребность в финансировании при создании и модернизации существующих мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, на территориях Шпаковского муниципального округа определена на основании локального сметного расчета. Локальный сметный расчет выполнен на демонтаж и обустройство 1 площадки и составляет 139 424,00  руб.

Потребность в финансировании при ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок (навалов), на территории Шпаковского муниципального округа определена на основании локального сметного расчета. Локальный сметный расчет выполнен на ликвидации 1т несанкционированных (стихийных) свалок (навалов) и составляет 2 741,00  руб.

При расчете средств необходимых для реализации мероприятий подпрограммы, были учтены объемы средств, выделяемых на аналогичные статьи расходов в предыдущие годы.

Таким образом, общий объем финансирования подпрограммы составит 7 153,44 тыс. рублей, в том числе  за счет средств:

федерального бюджета – 2 690,04 тыс. рублей,

бюджета Ставропольского края – 27,17 тыс.рублей,

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  4 435,90 тыс. рублей;

в том числе по годам:

в 2021 году – 1 003,33 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

бюджета Ставропольского края – 0,00 тыс.рублей,

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  1 003,33  тыс. рублей,

внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей;

в 2022 году –  4 112,83 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 2 690,04 тыс. рублей, бюджета Ставропольского края – 27,17 тыс. рублей,

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  1 395,62 тыс. рублей,

в 2023 году – 2 037,28 тыс. рублей, в том числе за счет средств: бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 2 037,28 тыс.рублей.

Фактический объем финансирования может уточняться при ежегодном формировании бюджета Шпаковского муниципального округа.

Ответственный исполнитель Подпрограммы, по согласованию с финансовым управлением администрации Шпаковского муниципального округа, имеет право в рамках бюджетного законодательства Российской Федерации осуществлять перемещение финансовых средств, предусмотренных на реализацию Подпрограммы на соответствующий финансовый год, между мероприятиями подпрограммы данного финансового года.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении № 7 к Программе.

Раздел 4.  Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Мероприятия по ликвидации несанкционированных (стихийных) свалок включают:

выявление мест скопления мусора путем объезда территорий;

в рамках контракта со специализированной организацией:

сбор и погрузку мусора;

ручной подбор в радиусе 10 метров от основного места уборки;

выравнивание убираемой территории (планировкой);

перевозку мусора на специализированные полигоны и сдачу его на утилизацию.

Мероприятия по организации содержания и обустройству мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов:

работы по обустройству контейнерных площадок;

работы по содержанию и модернизации существующих мест (площадок) накопления ТКО.

Мероприятия по государственной поддержки закупки контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов:

Работа по обустройству контейнерных площадок контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы позволит улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую обстановку на территории Шпаковского муниципального округа за счет снижения уровня негативного воздействия отходов на окружающую среду и население.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 8 к Программе.

_________________