УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 21 мая 2021 г. № 594

(в редакции постановления администрации

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

от 26 февраля 2026 г. № 214)

Муниципальный краткосрочный (сроком на три года) план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, расположенных на территории Шпаковского муниципального округа Ставропольского края, на 2020–2022 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

Таблица 1

| Код МКД* | № п/п | Год проведения работ | Наименование муниципального образования | Адрес МКД | Способ формирования фонда капитального ремонта** | Год ввода в эксплуатацию | Год последнего капитального ремонта | Сведения об объектах культурного наследия (ОКН) |  |  | Общая площадь МКД | Всего |  | Количество жителей | Количество этажей | Количество подъездов | Стоимость капитального ремонта всего |  |  |  |  | Плановая дата завершения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Включен в реестр ОКН да/нет | Включен в перечень выявленных ОКН да/нет | Предмет охраны ОКН определен да/нет |  | Всего | в том числе жилых помеще ний, находящихся в собственности |  |  |  | всего | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9235 | 1 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 163 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1087,40 | 714,30 | 714,30 | 36 | 2 | 2 | 2 140 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 037,28 | 31.12.2020 |
| 9969 | 2 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1055,40 | 643,60 | 643,60 | 48 | 2 | 2 | 2 643 791,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 791,76 | 31.12.2020 |
| 9998 | 3 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 806,85 | 477,90 | 477,90 | 36 | 2 | 2 | 391 890,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391 890,75 | 31.12.2020 |
| 10022 | 4 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47/2 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3671,52 | 2641,60 | 2641,60 | 180 | 5 | 1 | 7 977 893,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 977 893,92 | 31.12.2020 |
| 10037 | 5 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 49 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1195,50 | 739,40 | 739,40 | 48 | 2 | 2 | 2 423 475,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 423 475,78 | 31.12.2020 |
| 10399 | 6 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1522,00 | 1050,50 | 1050,50 | 78 | 3 | 2 | 432 205,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 432 205,41 | 31.12.2020 |
| 10771 | 7 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 1 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 382,00 | 265,40 | 265,40 | 24 | 2 | 1 | 494 196,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 196,22 | 31.12.2020 |
| 10795 | 8 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 5 | 1 | 1962 |  | нет | нет | нет | 382,20 | 269,60 | 269,60 | 24 | 2 | 1 | 176 206,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176 206,82 | 31.12.2020 |
| 10847 | 9 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, пер. Ульяновский, д. 17а | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 444,00 | 298,70 | 298,70 | 24 | 2 | 1 | 1 923 909,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 923 909,04 | 31.12.2020 |
| 10880 | 10 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 10 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 728,00 | 479,50 | 479,50 | 48 | 2 | 2 | 2 643 791,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 643 791,76 | 31.12.2020 |
| 11167 | 11 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 29 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 739,70 | 493,40 | 493,40 | 32 | 2 | 2 | 1 997 368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 368,13 | 31.12.2020 |
| 11175 | 12 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 732,30 | 488,30 | 488,30 | 30 | 2 | 2 | 2 599 728,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 728,56 | 31.12.2020 |
| 11179 | 13 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 738,70 | 488,50 | 488,50 | 26 | 2 | 2 | 2 599 728,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 599 728,56 | 31.12.2020 |
| 12979 | 14 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 4 | 1 | 1967 |  | нет | нет | нет | 1512,10 | 1442,60 | 1442,60 | 104 | 4 | 2 | 4 684 017,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 684 017,83 | 31.12.2020 |
| 10400 | 15 | 2020 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 14 | 1 | 1992 |  | нет | нет | нет | 4124,64 | 3131,00 | 3131,00 | 180 | 5 | 3 | 8 353 661,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 353 661,45 | 31.12.2028 |
|  |  | Итого 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 19122,31 | 13624,30 | 13624,30 | 918,00 |  |  | 39 159 720,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 159 720, 00 |  |
| 9969 | 15 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 1 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1055,40 | 643,60 | 643,60 | 48 | 2 | 2 | 2 140 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 037,28 | 31.12.2021 |
| 10004 | 16 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 47 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 1180,50 | 729,40 | 729,40 | 48 | 2 | 2 | 2 140 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 037,28 | 31.12.2021 |
| 10054 | 17 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 785,00 | 725,50 | 725,50 | 48 | 2 | 2 | 2 140 037,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 140 037,28 | 31.12.2021 |
| 10077 | 18 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/2 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 801,40 | 740,40 | 740,40 | 48 | 2 | 2 | 449 518,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 518,14 | 31.12.2021 |
| 10093 | 19 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 55/4 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 821,00 | 762,00 | 762,00 | 48 | 2 | 2 | 449 518,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 449 518,14 | 31.12.2021 |
| 10399 | 20 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1522,00 | 1050,50 | 1050,50 | 78 | 3 | 2 | 2 361 395,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 361 395,09 | 31.12.2021 |
| 10417 | 21 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 5 | 1 | 1974 |  | нет | нет | нет | 1395,87 | 961,90 | 961,90 | 72 | 3 | 2 | 3 784 440,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 784 440,21 | 31.12.2021 |
| 10859 | 22 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Фрунзе, д. 6а | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 1502,70 | 1099,10 | 1099,10 | 72 | 3 | 2 | 624 330,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 624 330,75 | 31.12.2021 |
| 10871 | 23 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 1 | 1 | 1977 |  | нет | нет | нет | 640,40 | 435,60 | 435,60 | 48 | 2 | 2 | 241 407,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241 407,89 | 31.12.2021 |
| 11026 | 24 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 12 | 1 | 1970 |  | нет | нет | нет | 1495,30 | 1100,40 | 1100,40 | 72 | 3 | 2 | 2 929 038,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 929 038,14 | 31.12.2021 |
| 11175 | 25 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 31 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 732,30 | 488,30 | 488,30 | 30 | 2 | 2 | 1 997 368,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 997 368,13 | 31.12.2021 |
| 11179 | 26 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 33 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 738,70 | 488,50 | 488,50 | 26 | 2 | 2 | 2 405 264,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 405 264,22 | 31.12.2021 |
| 11967 | 27 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Ленина, д. 165 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 2670,00 | 1830,00 | 1830,00 | 178 | 5 | 4 | 8 202 127,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 202 127,99 | 31.12.2021 |
| 11097 | 28 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 738,70 | 479,70 | 479,70 | 48 | 2 | 2 | 2 724 686,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 724 686,64 | 31.12.2021 |
| 11113 | 29 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 8 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 363,30 | 363,30 | 230,40 | 24 | 2 | 1 | 1 453 166,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 453 166,21 | 31.12.2021 |
| 11020 | 30 | 2021 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 11 | 1 | 1971 |  | нет | нет | нет | 720,30 | 474,30 | 474,30 | 48 | 2 | 2 | 2 611 158,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 611 158,03 | 31.12.2021 |
|  |  | Итого 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 162,87 | 12 372,50 | 12 239,60 | 936,00 |  |  | 36 653 531,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 653 531,41 |  |
| 7288 | 32 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Вокзальная, д. 3 | 1 | 1961 |  | нет | нет | нет | 376,50 | 257,80 | 257,80 | 18 | 2 | 1 | 1 600 155,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 155,88 | 31.12.2022 |
| 9998 | 33 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Пушкина, д. 45 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 806,85 | 477,90 | 477,90 | 36 | 2 | 2 | 2 133 541,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 133 541,18 | 31.12.2022 |
| 10399 | 35 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, ул. Рабочая, д. 9 | 1 | 1964 |  | нет | нет | нет | 1522,00 | 1050,50 | 1050,50 | 78 | 3 | 2 | 3 733 697,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 733 697,06 | 31.12.2022 |
| 12988 | 36 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, мкр. СНИИСХ, д. 6 | 1 | 1975 |  | нет | нет | нет | 3366,50 | 2620,10 | 2620,10 | 122 | 5 | 3 | 3 588 055,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 588 055,63 | 31.12.2022 |
| 10880 | 37 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 10 | 1 | 1972 |  | нет | нет | нет | 728,00 | 479,50 | 479,50 | 48 | 2 | 2 | 2 913 104,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 913 104,30 | 31.12.2022 |
| 11051 | 38 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 2 | 1 | 1976 |  | нет | нет | нет | 393,80 | 258,00 | 258,00 | 24 | 2 | 2 | 1 564 790,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 790,93 | 31.12.2022 |
| 11097 | 40 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | г. Михайловск, заезд Южный, д. 7 | 1 | 1969 |  | нет | нет | нет | 738,70 | 479,70 | 479,70 | 48 | 2 | 2 | 2 933 619,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 933 619,12 | 31.12.2022 |
| 13434 | 41 | 2022 | Шпаковский муниципальный округ | х. Демино, пер. Студенческий, д. 3 | 1 | 1965 |  | нет | нет | нет | 425,00 | 382,10 | 382,10 | 8 | 2 | 2 | 2 218 174,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 218 174,38 | 31.12.2022 |
|  |  | Итого 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 8357,35 | 6005,60 | 6005,60 | 382,00 |  |  | 20 685 138,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 685 138,47 |  |
|  |  |  | Итого Шпаковский муниципальный округ |  |  |  |  |  |  |  |  | 44642,53 | 32002,40 | 31869,50 | 2236,00 |  |  | 98 820 573,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98 820 573,17 |

______________