Приложение № 2

к муниципальной программе

Шпаковского муниципального округа

Ставропольского края

«Благоустройство Шпаковского

муниципального округа»

# ПОДПРОГРАММА

# «Содержание территорий Шпаковского

# муниципального округа» муниципальной программы

# Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

# «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

ПАСПОРТ

# подпрограммы «Содержание территорий Шпаковского

# муниципального округа» муниципальной программы

# Шпаковского муниципального округа Ставропольского края

# «Благоустройство Шпаковского муниципального округа»

| Ответственный исполнитель Программы Соисполнитель Подпрограммы | комитет по муниципальному хозяйству и охране окружающей среды администрации Шпаковского муниципального округа Ставропольского края администрация Шпаковского муниципального округа; территориальные отделы |
| --- | --- |
| Участники Подпрограммы | юридические лица и (или) индивидуальные предприниматели, определяемые по результатам проведенных торгов и заключившие контракты (договора) с администрацией Шпаковского муниципального округа и территориальными отделами |
| Задачи Подпрограммы | приведение в качественное состояние элементов благоустройства; привлечение населения Шпаковского муниципального округа к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов |
| Целевые индикаторы и показатели решения задач Подпрограммы | организация благоустройства общественных территорий; организация озеленения общественных территорий; количество ежегодно заявленных социально значимых проектов; количество ежегодно заявленных социально значимых проектов, на реализацию которых претендует население; количество ежегодно заявленных социально значимых проектов, на реализацию которых претендует индивидуальные предприниматели; количество ежегодно заявленных социально значимых проектов, на реализацию которых претендует организации; |
| Сроки реализации Подпрограммы | подпрограмма реализуется в один этап - 2021 - 2023 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы | Общий объем финансирования программы составит 203607,85 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей бюджет Ставропольского края – 19628,47 тыс. рублей; бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 177719,00 тыс. рублей; внебюджетные источники – 6260,38 тыс. рублей в том числе по годам: в 2021 году – 69060,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей бюджет Ставропольского края – 9396,65 тыс. рублей; бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 56529,11 тыс. рублей; внебюджетные источники – 3134,41 тыс. рублей, в 2022 году – 65246,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей бюджет Ставропольского края – 7147,03 тыс. рублей; бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 56291,19 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1807,87 тыс. рублей, в 2023 году – 69301,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей; бюджет Ставропольского края – 3084,79 тыс. рублей; бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 64898,70 тыс. рублей; внебюджетные источники – 1318,10 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | повышение уровня комфортности проживания и отдыха населения Шпаковского муниципального округа; повышение количества озелененных общественных территорий Шпаковского муниципального округа |

Раздел 1. Содержание проблемы, обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом

Шпаковский муниципальный округ расположен в центральной части Ставропольской возвышенности.

Административно-территориальное устройство:

1 город;

9 сел;

7 поселков;

23 хутора;

2 станицы.

Территория округа включает земли:

сельскохозяйственного назначения — 192824 га;

населенных пунктов — 22477 га;

промышленности, транспорта и связи — 1920 га;

обороны, безопасности, космического обеспечения — 1830 га;

лесного фонда — 13561 га;

водного фонда — 1363 га;

запаса — 1564 га;

прочие земли — 717 га.

Всего земель Шпаковского муниципального округа — 240225 га, в том числе:

земли, используемые за пределами административных границ 7245 га;

земли г. Ставрополя в границе Шпаковского муниципального округа — 3277 га.

В Шпаковском муниципальном округе мемориалов - 11, только к 5 из них подведен природный газ, 1 из них  работает постоянно в течение года, 4 в преддверье празднования дня Победы 9 мая. Остальные - подключены к газовым баллонам и включаются раз в год, в дни празднования мероприятий посвященных  Победы в Великой Отечественной войне. В последние годы уделяется большое внимание благоустройству, улучшению санитарного и эстетического вида территорий. Ежегодно проводятся работы по устройству и содержанию клумб 5000 м2, уборке территорий 30000 м2,  посадке деревьев  1500 шт. Также регулярно проводятся мероприятия по покосу сорной растительности 160000 м2, спилу аварийных деревьев  25 шт.

Но в тоже время благоустройство многих населенных пунктов Шпаковского муниципального округа не отвечает современным требованиям.

К благоустройству территорий Шпаковского муниципального округа необходим комплексный и последовательный подход, который предполагает использование программно-целевых методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а также организацию процесса управления и контроля.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Подпрограммой.

Раздел 2. Задачи, индикаторы достижения цели Программы, сроки и этапы ее реализации

Для достижения поставленной цели Программы планируется решение следующей задачи Подпрограммы:

приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

привлечение населения Шпаковского муниципального округа к активному участию в выявлении и определении степени приоритетности проблем местного значения, в подготовке, реализации, контроле качества и в приемке работ, выполняемых в рамках программы, а также в последующем содержании и обеспечении сохранности объектов.

Сведения о достижении значений индикаторов достижения цели Программы и показателей решения задач сформированы приложением № 6 к Программе.

Сведения о весовых коэффициентах, присвоенных цели Программы, задач подпрограммы приведены в приложении № 7 к Программе.

Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Объем финансирования подпрограммы составит 203607,85 тыс. рублей, в том числе  за счет средств:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 19628,47 тыс. рублей;

бюджета Шпаковского муниципального округа Ставропольского края –  177719,00 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 6260,38 тыс. рублей;

в том числе по годам:

в 2021 году – 69060,17 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 9396,65 тыс. рублей;

бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 56529,11 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 3134,41 тыс. рублей,

в 2022 году – 65246,09 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей

бюджет Ставропольского края – 7147,03 тыс. рублей;

бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 56291,19 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1807,87 тыс. рублей,

в 2023 году – 69301,59 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 0,00 тыс. рублей;

бюджет Ставропольского края – 3084,79 тыс. рублей;

бюджет Шпаковского муниципального округа Ставропольского края – 64898,70 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1318,10 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы представлено в приложении № 8 к Программе.

Раздел 4. Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

Благоустройство общественных территорий:

уборка территорий;

содержание и обслуживание мемориалов;

устройство и содержание детских  игровых и спортивных площадок;

содержание площадей, содержание аллей;

содержание и обустройство мест  проведения массовых  мероприятий;

содержание фонтанов и малых архитектурных форм;

содержание муниципального имущества.

Озеленение общественных территорий:

покос травы;

содержание и озеленение клумб;

спил аварийных деревьев.

реализация инициативных проектов;

реализация инициативных проектов за счет средств от физических лиц;

реализация инициативных проектов за счет средств от индивидуальных предпринимателей;

реализация инициативных проектов за счет средств от организаций.

Выполнение основных мероприятий Подпрограммы позволит повысит уровня комфортность проживания и отдыха населения Шпаковского муниципального округа, а также повысить количество озелененных общественных территорий Шпаковского муниципального округа и увеличить количество реализованных социально значимых проектов, основанных на инициативном бюджетировании.

Перечень основных мероприятий Подпрограммы представлен в приложении № 9 к Программе.

__________________